Katowice, 22.01.2015 r.

Wyjaśnienia Zamawiającego

Dotyczy postepowania: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową i rozbudową istniejącej hali przemysłowej na potrzeby klubu fitness, biur i galerii sztuki, na parceli nr 2312/4, położonej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach

Odpowiadając na pytania Wykonawców składanych w postępowaniu, Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Zamawiający potwierdza stanowisko Wykonawcy w tym zakresie

Zamawiający ustalił, że termin wykonania zadania wynosi 8 miesięcy od dnia przekazania placu budowy. Z tego też powodu nie będzie  mieć miejsce  sytuacja opisana przez Wykonawcę.

Zamawiający przewiduje taką możliwość, pod warunkiem że opóźnienia będą charakter obiektywny i ich przyczyna leżeć będzie po stronie organów administracji.

Odpowiedź na to pytanie zostało zawarte w stanowisku Zamawiającego z dnia 8/1/2015 r. – na stronie www.ksse.com.pl

Warunki postępowania przewidują taką możliwość – „może” oznacza, że decyzja w tym zakresie należy do Zamawiającego. Zmawiający nie przewiduje zmiany tego warunku.

Zamawiający dopuści w takim wypadku możliwość podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego, stosując dla tych celów stawki SEKOCENBUDU.

Potwierdzamy stanowisko wykonawcy. W razie pojawienia się okoliczności wskazanych przez Wykonawcę, w trakcie realizacji zadania, powinien on niezwłocznie zgłosić je  Zamawiającemu.

Zgodnie ze SIWZ kwota ubezpieczenia powinna opiewać na co najmniej 4 mln PLN.

Odpowiedź na to pytanie zostało zawarte w stanowisku Zamawiającego z dnia 8/1/2015 r. – na stronie www.ksse.com.pl

Wykonawca powinien przystąpić do realizacji zadania po przekazaniu obiektu (placu budowy) zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Do wyjaśnienia

Podstawę będzie stanowił harmonogram rzeczowo – finansowy oraz zestawienie procentowego zaawansowania robót.

W takim wypadku podstawą do uznania, że termin realizacji umowy jest zagrożony, będzie przekroczenie terminów wynikających z harmonogramu realizacji inwestycji, opracowanego zgodnie z umową.

Konkretne przypadki oceniane będą w tym kontekście indywidualnie, zgodnie z przepisami i orzecznictwem. Każdorazowo Zamawiający dokonywać będzie oceny, biorąc pod uwagę okoliczności zajścia danej sytuacji i jej wpływ na możliwość prowadzenia robót.